PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 10]

| Họ và tên | Vũ Nhất Thống | Mã sinh viên | B25DTCN280 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | 10 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý mạng lưới trạm sạc | Quản lý nhân viên bảo trì và trạm sạc | US-01 | Là nhân viên bảo trì, tôi muốn có chức năng quản lý nhân viên, để có thể xem lịch bảo trì của mình khi đến ngày bảo trì |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự cập nhật điểm đánh gía sau xử lý sự cố. Cảnh báo khi số lần lỗi vượt ngưỡng | US-02 | Là nhân viên bảo, tôi muốn có chức năng cập nhật điểm đánh giá sau khi có lỗi hay sự cố, để có thể xem xét tình hình xử lý lỗi và đưa ra các các làm việc nâng cao điểm đánh giá sau khi gặp sự cố |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S | Các công việc phân công phiếu sự cố, theo dõi trạng thái trụ sạc , tự động chấm điểm đánh giá dồn vào 1 US |
| I | “để làm việc tốt hơn” nói chung chugn không biết nhưu nào là tốt hơn nên không thể viết theo đúng ý khách hang được |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên bảo trì, tôi muốn theo dõi trụ sạc theo thời gian thực, để có thể nhanh chóng thông báo trụ sạc trống đến khách hàng |
| US-X2 | Là nhân viên, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá cho tôi, để tôi có thể nhìn vào đó để cố gắng và sửa chữa những đánh giá chưa hài long |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Rất cần để có thể cập nhật ngay thông tin lịch trình quản lý bảo trì trụ sạc tránh để đến lịch mà nhầm lẫn hoặc không có nhân viên đến làm |
| US-02 | Should have | Nên có bởi cần có thứ đánh giá nhân viên để nhân viên nhìn vào đó cố gắng phát huy hoặc sửa đổi nếu mới đầu chưa có thì cx không quá ảnh hưởng đến công việc |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Phiếu sự cố đưuọc hiển thị lên hệ thống nhân viên có thể xem | Ấn nút “xem chi tiết” | Chi tiết lỗi mà phiếu đã gửi hiện lên và người nhân viên dựa vào đó để làm việc nhanh chóng tránh lần lần dẫn đến sai sót |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | - Nhân viên a không thể xem được chi tiết phiếu sự cố vì không thuộc quyền của mình - Nhân viên a thấy trạng thái phiếu bị hủy vẫn có thể xem được chi tiết nhưng sẽ không phải sửa chữa vì đã bị hủy |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC phạm vi áp dụng là trong US DoD phạm vi ấp dụng là toàn bộ hệ thống

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Chức năng khá là phức tạp nhưng không quá khó |
| US-02 | 5 | Chức năng khá là phức tạp nhưng không quá khó |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Để người 1 và 8 nói ra chi tiết lý do vì sao chọn như thế và đội xe nghe tiếp thu ý kiến và bầu lại planning poker

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Trung bình: (14+16+15)/3 = 15SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B4, B6 tổng = 3 + 3 + 5 +3 = 14 SP |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Nhân viên ấn chọn “xem chi tiết ” hoặc “nhận việc” | UI/UX | 3 |
| Lưu chi tiết lỗi để khi nào nhân viên ấn xem chi tiết thì lấy ra | Database | 5 |
| Kiểm tra xem khi ấn “xem chi tiết” có hiện đủ lỗi, thông tin cần xem hay khoogn | Testing | 2 |
| Tổng giờ công |  | 10 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế số SP theo các ngày 2 4 6 8 10 lần lượt là: 16, 14, 10, 9, 0 khách xa với lý tưởng là 12,8, 9,6, 6,4, 3,2, 0 ngày 2 lệch 3,2, ngày 4 lệch 4,4, ngày 6 lệch 3,6, ngày 8 lệch 5,8, ngày 10 thì hoàn thành Sự hoàn thành này do bị áp lực hoàn thành gấp rút không chắc đảm bảo được tính đầy đủ đúng đắn như ban đầu đã đề ra |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến 2 không có bất kì thay đổi nào chứng to trong hai hôm đầy không hề làm việc điều đso làm càng về sau tiến độ bị chậm trễ và có thể sẽ không hoàn thành hoặc hoành thành nhưng có nhiều lỗi |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Scrum Master | PO | Stakehoders |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Xem tiếp thu và xem xét có cần thiết hay không nếu cần thì sẽ them vào sự án không cần thiết thì sẽ trao đổi lại với bên khách hàng